Migrazione servizi

Il sistema operativo passa da Debian 4 a Debian 7.

Sympa passa dalla 5.2.1 alla 6.x . La variazione non è indifferente, perciò la proposta è di migrare solamente gli iscritti alle varie liste di Sympa e non le configurazioni. Si richiede tramite annuncio sul blog befair.it di segnalare la propria lista attiva per ripulire il server (leggi sotto)

La versione di MySQL preesistente è la 5.0.32 quindi non dovrebbe essere un dramma passare all'ultima, la 5.6

Postfix passa dalla 2.3.8 alla 2.10

Apache passa dalla 1.3 alla 2.2. I siti sono salvati in /var/www/. Le configurazioni in /etc/apache2/httpd.conf

Annuncio sul blog befair.it

Da gennaio 2013 il gruppo beFair ha preso in gestione il server della rete lilliput che ospita le mailing-list di vari gruppi di cittadinanza attiva. Abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di effettuare un servizio per la comunità, ma purtroppo in questi mesi si sono verificati continui blocchi del servizio dovuti all'obsolescenza del server e dei servizi installati vari anni fa. Per consentire ai gruppi di svolgere con continuità le loro attività abbiamo perciò deciso di migrare il servizio e rinnovarlo.

Nel fare ciò coglieremo l'occasione per identificare le liste attive e per questo preghiamo i moderatori delle liste di commentare questo articolo segnalandoci il nome delle loro liste che dovremo migrare alla nuova installazione.

Ci scusiamo con i gruppi per i disagi verificatisi in queste settimane, stiamo facendo il possibile per offrirvi il miglior servizio possibile con le caratteristiche di trasparenza e indipendenza dell'informazione.

Grazie a tutti

Luca Ferroni

Server copia di quello vecchio

IP: 195.120.213.31

User: root

Passw: gasdes

Debian Etch

Detto “il clone”

Migrazione Sympa

Nuovo server

host: 195.120.213.30 (SSH)

username: luca

password: Ferr0n1

Debian Wheezy

Detto “nuovo magnolia”

Procedura di migrazione

Installazione nuovo server - FATTO

Installare e configurare Sympa (con Postfix ecc)

Selezionare le liste da spostare

Spostare i dati dal vecchio server

Testare il sistema con un paio di liste reali

Mandare avviso a tutti con la data della migrazione e blackout

Cancellare i dati e sincronizzarli nuovamente

Spostare DNS (record MX)

Testare il sistema con liste reali

Avvisare tutti dell'avvenuta migrazione

Link e appunti per la migrazione

http://www.sympa.org/manual/upgrading

"Per la migrazione da lilliput a comodino si potrebbe procedere
attivando le nuove liste e poi spostando gli archivi con uno di questi
script:
http://www.sympa.org/contribs/migration_and_archives/index
"